用户故事

1. 作为普通用户，我想要给黑白图片上色，因为想要还原彩色图片，令图片更好看。

优先级：Must 初始时间估算：1个月

2. 作为普通用户，我想要随意选择本地或网页中的图片进行图片上色，因为想要给自己的或者喜欢的图片上色。

优先级：Must 初始时间估算：1小时

3. 作为普通用户，我想要更好的交互界面，因为好的交互界面会提升我的体验度，提高我对产品的喜爱程度。

优先级：Should 初始时间估算：2天

4. 作为普通用户，我想要一次给多张图片上色，因为一次为所有图片的上色可以节省我的时间。

优先级：Should 初始时间估算：1小时

5. 作为普通用户，我想要图片上色的时间短一点，因为时间短效率就高，不用增加我的等待时间。

优先级：Could 初始时间估算：1周

6. 作为普通用户，我想要在当前页面看到图片上色后的效果，因为这样我能更直观感受到上色结果的好坏。

优先级：Should 初始时间估算：1天

7. 作为普通用户，我想要将上色后的图片全部保存，因为保存后方便使用。

优先级：Should 初始时间估算：1小时

8. 作为普通用户，我想要主动设置上色后图片保存的路径，因为自己设置路径方便查找。

优先级：Should 初始时间估算：1小时

9. 作为普通用户，我想要设置图片上色的风格，因为不同的风格会有不同的感觉。

优先级：Could 初始时间估算：1周

10. 作为产品运营人员，我想要了解用户对图片上色的满意程度，因为接受用户反馈就能更好的改进产品。

优先级：Should 初始时间估算：3小时

11. 作为产品运营人员，我想要获得产品的使用次数，因为使用次数可以体现产品的受欢迎度。

优先级：Should 初始时间估算：1小时

12. 作为普通用户，我想要产品能在手机端使用，因为手机使用起来更加快捷方便。

优先级：Could 初始时间估算：4天